# План реализации Axelio POS Integration Layer

Поэтапная реализация технического задания v0.3 от актуального develop

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Основа разработки | Актуальный origin/develop, SHA 043afe4 на момент составления плана |
| Источник требований | Axelio POS Integration Layer v0.3 |
| Старая ветка | codex/pos-integration-layer-stage-2 используется только как источник решений 5608bc8 и 1560f2c |
| Порядок поставки | Три последовательных этапа с отдельным PR и проверяемым выходным гейтом |

# 1 Решение и границы плана

Разработку следует вести в новой ветке от актуального develop. Коммиты старой POS-ветки нельзя вливать целиком или переносить последовательным cherry-pick: они пересекаются с текущими моделями, Quick Resto sync, пакетным импортом, роутерами и интерфейсом. Их код используется как справочник для выборочного переноса канонических решений.

На всех этапах сохраняются два штатных режима формирования отчётов. В режиме MANUAL пользователь заполняет DailyReport без POS-интеграции. В режиме POS_CANONICAL факты поступают из канонического слоя и проецируются в ReportFacts и DailyReport. Ошибка интеграции не должна молча подменяться ручными данными.

• существующий импорт Quick Resto продолжает работать до подтверждённого переключения чтения на канонические данные

• месячное дробление больших диапазонов, очередь пакетов, прогресс, retry и resume не заменяются новой параллельной реализацией

• схема базы расширяется аддитивно; удаление старых таблиц и полей не входит в релиз переключения

• бизнес-модули не знают о конкретном POS-провайдере и не вызывают его API напрямую

# 2 Сводный план поставки

| Этап | Результат | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канонический фундамент встроен в текущий develop без переключения бизнес-логики | Миграции и контракты проходят тесты; ручной режим и текущий Quick Resto не изменились |
| 2 | Quick Resto пишет и сверяет данные через ACDM, используя существующую пакетную очередь | Shadow-сверка подтверждает полноту, идемпотентность и совпадение итогов |
| 3 | Бизнес-модули читают канонические факты; добавлены iiko, эксплуатационные средства и управляемый rollout | Canary и rollback проверены; legacy удаляется только отдельным решением |

# 3 Этап 1 Канонический фундамент и совместимость

## 3.1 Цель этапа

Добавить провайдер-независимую основу ACDM рядом с действующей интеграцией. Этап не переключает расчёты, отчёты или пользовательские сценарии на новые таблицы.

## 3.2 Последовательность работ

1. Создать новую ветку codex/pos-integration-layer-v03 от обновлённого origin/develop и зафиксировать исходный SHA в описании PR.

2. Составить семантический diff коммитов 5608bc8 и 1560f2c. Для каждого файла определить действие: перенести, адаптировать к develop, заменить текущей реализацией или не переносить.

3. Добавить базовые контракты Provider Adapter: capabilities, credentials, DTO, типизированные ошибки, registry и правила запрета прямых вызовов POS API из бизнес-модулей.

4. Добавить аддитивные модели и миграции для IntegrationConnection, capability state, raw objects, sync cursor, sync jobs, quarantine, reconciliation и канонических сущностей ACDM.

5. Определить идентичность сущностей, timezone заведения, business_date, денежную точность, external_id, deduplication key и правила soft delete.

6. Добавить raw storage и replay-контракт. Исходный payload сохраняется до нормализации, связывается с подключением и попыткой импорта, а повторная обработка не обращается к провайдеру.

7. Подключить feature flags для shadow write, canonical read и provider-specific rollout. Все флаги по умолчанию сохраняют действующее поведение develop.

## 3.3 Поставляемые компоненты

| Область | Поставка |
| --- | --- |
| Архитектура | Provider Adapter, registry, DTO, capabilities и единая классификация ошибок |
| Хранилище | Raw, canonical, cursor, job, quarantine и reconciliation модели с миграциями |
| Совместимость | Разделение MANUAL и POS_CANONICAL без изменения текущего DailyReport |
| Управление | Feature flags, минимальный служебный API состояния подключения и capability |
| Документация | Карта соответствия старой ветки новому develop и обновлённая схема данных |

## 3.4 Проверки этапа

• миграции применяются на копии актуальной схемы и откатываются без потери существующих данных

• повторный запуск миграций и создание одних и тех же external_id не создают дубликаты

• контрактные тесты провайдера не требуют импортов из Quick Resto внутри бизнес-модулей

• действующие тесты ручных отчётов и Quick Resto проходят без изменения ожидаемых результатов

• выключенные feature flags воспроизводят поведение исходного develop

## 3.5 Выходной гейт

Этап считается завершённым, когда PR содержит только фундамент, аддитивные миграции и тесты; старые пользовательские сценарии проходят регрессию; новые данные ещё не используются как источник бизнес-расчётов. Любое изменение суммы отчёта или поведения текущего импорта блокирует переход к этапу 2.

# 4 Этап 2 Канонизация Quick Resto и сверка данных

## 4.1 Цель этапа

Подключить Quick Resto к Provider Adapter и каноническому хранилищу, сохранив текущую очередь исторического импорта. Новая логика дополняет уже реализованное месячное дробление диапазонов и не создаёт вторую систему пакетной обработки.

## 4.2 Последовательность работ

1. Обернуть действующий Quick Resto client в Provider Adapter. Авторизация, rate limits, retry policy и capability discovery остаются внутри провайдерного слоя.

2. Связать QuickRestoImportBatch с IntegrationSyncJob и SyncCursor без дублирования очередей. Один пользовательский запрос создаёт месячные полуоткрытые интервалы from included, to excluded.

3. Сохранить текущие правила импорта больших диапазонов: месячные части, двухдневное перекрытие инкрементальной синхронизации, восстановление зависших задач, повтор отдельных пакетов и агрегированный прогресс.

4. Добавить fallback для случаев, когда Quick Resto не поддерживает или игнорирует серверный фильтр. В этом режиме диапазон ограничивается локально по business_date, а факт fallback фиксируется в диагностике.

5. Сохранять raw payload до нормализации и преобразовывать его в канонические документы, строки продаж, платежи, скидки, возвраты, смены, сотрудников, номенклатуру и складские факты согласно профилю capability.

6. Реализовать mapping внешних сущностей и иерархий: заведения, подразделения, категории блюд, продукты, способы оплаты, сотрудники и роли. Неоднозначные соответствия поступают в quarantine или очередь ручного разрешения.

7. Формировать ReportFacts и совместимую проекцию DailyReport из ACDM. Каждая сумма хранит происхождение, версию нормализации и ссылку на исходные канонические записи.

8. Запустить shadow write и shadow compare для одинаковых диапазонов. Сравнивать количество документов, выручку, оплаты, возвраты, скидки, смены и распределение по business_date.

9. Доработать API и интерфейс истории импорта: общий статус, прогресс по пакетам, повтор неуспешного диапазона, причина ошибки, результат fallback и ссылка на проблемы качества данных.

## 4.3 Состояния пакетного импорта

| Состояние | Поведение |
| --- | --- |
| PENDING | Пакет ожидает воркер; повторная постановка не создаёт дубликат диапазона |
| RUNNING | Хранятся heartbeat, текущая операция и счётчики; истёкший lease допускает восстановление |
| SUCCEEDED | Курсор продвигается только после фиксации raw, canonical и проекции |
| FAILED | Ошибка классифицируется; повтор выполняется с сохранением истории попыток |
| PARTIAL | Успешные части сохраняются, проблемные записи изолируются, итог не маскируется как полный успех |
| CANCELLED | Новые части не запускаются; уже подтверждённые данные остаются доступными и идемпотентными |

## 4.4 Проверки этапа

• одинаковый диапазон можно импортировать повторно без удвоения фактов и сумм

• границы месяцев, високосный февраль, timezone и business_date покрыты отдельными тестами

• падение одного месячного пакета не отменяет успешные пакеты и допускает точечный retry

• перезапуск воркера продолжает задачу с последнего подтверждённого состояния

• fallback серверного фильтра возвращает тот же набор данных, что и корректная серверная фильтрация

• shadow-сверка объясняет расхождения до строки документа и raw payload

• ручной DailyReport остаётся редактируемым и не смешивается с POS_CANONICAL без явного действия пользователя

## 4.5 Выходной гейт

Этап завершён, когда исторический и инкрементальный импорт Quick Resto проходит через ACDM, но чтение бизнес-модулей ещё можно вернуть на прежний источник одним feature flag. Shadow-сверка должна подтвердить согласованные допуски по полноте и суммам на репрезентативных заведениях и диапазонах. Необъяснённые расхождения, потерянные пакеты или неидемпотентный retry блокируют этап 3.

# 5 Этап 3 Переключение потребителей и эксплуатация

## 5.1 Цель этапа

Перевести бизнес-модули на провайдер-независимые факты, добавить второй провайдер и подготовить управляемое включение в development и production. Ручной режим сохраняется как равноправный пользовательский выбор.

## 5.2 Последовательность работ

1. Перевести отчёты, KPI, экономику, фонд оплаты труда и другие потребители POS-данных на ReportFacts или согласованные ACDM projections. Условные ветки по provider_type в бизнес-модулях запрещены.

2. Добавить явный выбор источника MANUAL или POS_CANONICAL на уровне периода и заведения. Переход между источниками показывает влияние на уже созданный отчёт и требует подтверждения пользователя.

3. Реализовать reconciliation для исторических конфликтов с действиями KEEP_CURRENT и EXCLUDE_CURRENT. Система не переписывает вручную подтверждённые данные автоматически.

4. Обобщить экран интеграций: подключение, capability, состояние синхронизации, freshness, история, проблемы качества и доступные действия. Quick Resto-specific настройки остаются в профиле провайдера.

5. Добавить iiko adapter по тем же контрактам. Недоступные возможности отражаются через capability state и не имитируются пустыми данными.

6. Настроить очереди critical, normal и bulk так, чтобы длительный исторический импорт не блокировал свежие продажи и операционные синхронизации.

7. Добавить метрики, structured logs и alerts для freshness, lag, ошибок провайдера, backlog, retry storm, quarantine и shadow mismatch.

8. Провести поэтапное включение: development, внутренние заведения, ограниченный canary, расширение охвата и production по feature flags.

9. Оставить старые таблицы и код доступными для rollback на согласованный период наблюдения. Их удаление выполняется отдельной миграцией после подтверждения стабильности.

## 5.3 Поставляемые компоненты

| Область | Поставка |
| --- | --- |
| Бизнес-модули | Чтение через ReportFacts и ACDM projections без знания провайдера |
| Источники | Явный MANUAL или POS_CANONICAL с правилами переключения и происхождением данных |
| Провайдеры | Quick Resto production profile и iiko adapter с capability discovery |
| Качество | Quarantine, issues, reconciliation, freshness и объяснимые расхождения |
| Эксплуатация | Очереди приоритетов, метрики, alerts, runbook, rollout и rollback |

## 5.4 Проверки этапа

• контрактные тесты выполняются одинаково для Quick Resto и iiko с поправкой на объявленные capability

• E2E покрывает подключение, импорт диапазона, прогресс, retry, проблемы качества и переключение источника

• регрессия ручного режима подтверждает создание, редактирование и расчёты без активной интеграции

• нагрузочный тест подтверждает, что bulk-импорт не задерживает critical и normal очереди сверх согласованного SLA

• canary фиксирует freshness, lag, backlog и суммы до расширения охвата

• rollback возвращает чтение на прежний путь без потери записанных raw и canonical данных

## 5.5 Выходной гейт

Этап завершён после подтверждённого canary в production, работоспособного rollback, закрытых критических расхождений и готового runbook. Legacy-путь можно удалить только отдельным PR после согласованного периода наблюдения и подтверждения, что ни один активный режим не зависит от него.

# 6 Общие правила данных и совместимости

| Правило | Требование |
| --- | --- |
| Источник истины | Raw хранит ответ провайдера; ACDM хранит нормализованные факты; ReportFacts и DailyReport являются контролируемыми проекциями |
| Ручные отчёты | MANUAL остаётся самостоятельным режимом и не требует POS-подключения |
| Происхождение | Каждый вычисляемый факт связан с подключением, провайдером, raw объектом, версией нормализации и временем импорта |
| Идемпотентность | Повторный fetch, normalize, persist или projection не меняет итог и не создаёт дубликаты |
| Время | Интервалы API полуоткрытые; business_date рассчитывается в timezone заведения; переходы суток и DST тестируются |
| Деньги | Расчёты используют Decimal и валюту заведения; округление выполняется по явно определённой точке |
| Удаление | Удалённые у провайдера объекты помечаются, а не исчезают из истории; каскад не уничтожает доказательства импорта |
| Ошибки | Невалидная запись изолируется; пакет получает PARTIAL или FAILED и не маскируется как полный успех |

# 7 Ветви и pull request

| Ветка или PR | Содержание | Зависимость |
| --- | --- | --- |
| codex/pos-integration-layer-v03 | Общая рабочая ветка от origin/develop | Создаётся первой |
| PR 1 | Фундамент, модели, миграции, raw, contracts, flags | Независим от старой ветки |
| PR 2 | Quick Resto adapter, batch integration, normalization, projections, shadow compare | После merge PR 1 и обновления от develop |
| PR 3 | Consumers, source selection, iiko, monitoring, rollout | После прохождения exit gate этапа 2 |

Каждый PR должен быть пригоден для отдельного review и отката. Если develop изменился во время этапа, ветка обновляется до начала финальной регрессии. В PR не переносятся unrelated-файлы из старой ветки и не объединяются миграции разных этапов в один необозримый diff.

# 8 Матрица тестирования

| Контур | Минимальное подтверждение | Этап |
| --- | --- | --- |
| Миграции | Upgrade и downgrade на актуальной схеме; уникальности; внешние ключи; повторный запуск | 1 |
| Ручной режим | Создание, редактирование, расчёт и экспорт DailyReport без интеграции | 1–3 |
| Provider contract | Capabilities, auth, pagination, errors, rate limits и DTO | 1–3 |
| Исторический импорт | Месячные пакеты, границы, leap year, retry, resume, cancel и stale recovery | 2 |
| Нормализация | Golden fixtures, Decimal, timezone, business_date, deduplication и replay | 2 |
| Сверка | Итоги и строки до raw payload; quarantine и разрешение неоднозначностей | 2–3 |
| Потребители | Одинаковые бизнес-результаты без ветвления по провайдеру | 3 |
| Эксплуатация | Приоритет очередей, метрики, alerts, canary и rollback | 3 |

# 9 Покрытие разделов технического задания

| Разделы v0.3 | Основной этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1–6 | 1 | Цели, режимы источников, слои и архитектурные границы |
| 7–12 | 1 и 2 | Подключения, capability, adapter, raw, идентичность и справочники |
| 13–17 | 2 | Документы, канонические mapping, проекции и исторический импорт |
| 18–21 | 2 и 3 | Очереди, incremental sync, reconciliation и качество данных |
| 22 | 2 | Полный профиль Quick Resto |
| 23 | 3 | Профиль iiko |
| 24–26 | 3 | API, UI, безопасность и эксплуатация |
| 27 | 1–3 | Аддитивная миграция, shadow, переключение и cleanup |
| 28–29 | 1–3 | Тесты, golden fixtures и Definition of Done |

# 10 Порядок включения и отката

1. Применить аддитивные миграции при выключенном canonical read.

2. Включить raw capture и canonical shadow write для ограниченного набора заведений.

3. Собрать shadow compare и устранить расхождения без изменения действующего источника чтения.

4. Включить canonical read для внутреннего или тестового заведения и проверить пользовательские сценарии.

5. Расширить canary на согласованную группу и наблюдать freshness, backlog, ошибки и суммы.

6. Переключить production по feature flags после выполнения exit gate.

7. При rollback выключить canonical read, не удаляя raw и canonical данные; разобрать причину и повторить shadow-проверку.

8. После периода наблюдения отдельным решением удалить неиспользуемый legacy-код и только затем планировать деструктивную миграцию.

# 11 Итоговые критерии готовности

• весь production-код интеграций начинается от актуального develop и не требует merge старой POS-ветки

• Quick Resto использует существующее месячное дробление диапазонов и единый механизм прогресса, retry и resume

• Quick Resto и iiko реализуют один Provider Adapter contract и объявляют фактические capability

• raw данные воспроизводимы, canonical записи идемпотентны, а происхождение бизнес-факта прослеживается до payload

• бизнес-модули читают ReportFacts или ACDM projections и не содержат provider-specific ветвлений

• MANUAL работает без интеграции; POS_CANONICAL включается явно; исторические данные не переписываются без решения пользователя

• ошибки качества видимы в API и UI, поддерживают quarantine, retry и reconciliation

• development и production имеют метрики, alerts, runbook, canary и проверенный rollback

• удаление legacy выполняется отдельным PR после подтверждения стабильности и отсутствия активных зависимостей