# Axelio POS Integration Layer v0.4.1

Единое техническое задание по iiko Quick Resto и Realtime Operational Layer

Редакция: v0.4.1 от 21.09.2026

Статус: проект в разработке; этап 4 — IN_PROGRESS; live-проверка iiko — BLOCKED до выдачи демо-стенда

База: актуальный develop, POS Integration Layer v0.3

Провайдеры первой очереди: IIKO, QUICKRESTO

Статусы требований в этом документе:

REQUIRED       обязательное требование
IN_PROGRESS    реализуется в текущем этапе
BLOCKED        ожидает внешнего доступа или подтверждения
PLANNED        относится к последующему этапу
OUT_OF_SCOPE   не входит в объём ACDM v0.4
VERIFIED       подтверждено реальным API или приёмочной проверкой

Статус требования не является статусом endpoint. Статусы endpoint по-прежнему ведутся в provider API matrix.

# 1. Цель

Развить существующий POS Integration Layer Axelio до универсального ресторанного интеграционного ядра ACDM v0.4 и одновременно:

реализовать максимально полную интеграцию iikoCloud Public API;

расширить существующую Quick Resto интеграцию всем доступным через её API функционалом;

одинаковые сущности iiko и Quick Resto преобразовывать в одинаковые canonical-сущности;

реализовать realtime-представление текущего состояния заведения;

сохранить существующий финансовый контур Axelio и исключить прямую зависимость бизнес-модулей от конкретной POS.

Основная цепочка чтения:

iiko / Quick Resto
        ↓
Provider Adapter
        ↓
Encrypted Raw
        ↓
Normalizer
        ↓
ACDM
        ↓
Canonical projections
        ↓
Reports / Finance / Payroll / Analytics / Realtime UI

Для изменяющих операций:

Axelio
  ↓
Canonical Command
  ↓
IntegrationCommand
  ↓
Provider Command Adapter
  ↓
iiko / другой POS
  ↓
Provider status
  ↓
Reconciliation

# 2. Основной архитектурный принцип

Бизнес-модули Axelio не должны знать о:

IIKOOrder
QuickRestoOrder
IIKOProduct
QuickRestoDish

Они работают только с:

POSOrder
POSOrderItem
POSProduct
POSTable
POSEmployee
POSPayment
POSBusinessShift
POSStockMovement
...

Различия POS заканчиваются внутри:

Provider
Raw
Normalizer

# 3. Что уже есть и должно быть сохранено

Текущий develop уже содержит хороший фундамент.

Сохранить:

IntegrationConnection;

IntegrationCapabilityState;

IntegrationSyncRun;

IntegrationSyncJob;

IntegrationSyncCursor;

IntegrationImportBatch;

IntegrationImportChunk;

IntegrationRawObject;

IntegrationQuarantine;

IntegrationReconciliationRun;

а также:

Provider Registry;

credentials abstraction;

provider errors;

capabilities;

provider limits;

scope discovery;

encrypted Raw;

allowlist Raw;

replay;

source version;

payload hash;

Decimal;

timezone-aware timestamps;

business_date;

VenueReportingPolicy;

mappings;

shadow mode;

report projections;

provenance;

quality API;

reconciliation.

Не переписывать эту архитектуру под iiko.

# 4. Что меняется в v0.4

Текущий слой в основном ориентирован на:

POS → исторические факты → DailyReport

ACDM v0.4 должен покрывать ещё четыре класса данных:

### Historical facts

Закрытые заказы, оплаты, возвраты, продажи.

### Operational state

Что происходит в заведении прямо сейчас.

### Reference/master data

Меню, модификаторы, столы, сотрудники, склады.

### Commands

Изменение внешней POS через Axelio.

# 5. Общая карта iiko + Quick Resto

| Domain | iiko | Quick Resto | ACDM |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации | Да | концептуально заведения/cloud | POSOrganization |
| Заведения | Да | Да | POSVenue |
| Терминалы | Да | Да | POSTerminal |
| Terminal Groups | Да | требует проверки аналога | POSTerminalGroup |
| Залы | Да | Да в продукте | POSRestaurantSection |
| Столы | Да | Да | POSTable |
| Кассовые смены | Да | Да | POSBusinessShift |
| Открытые заказы | Да | Да в продукте | POSOrder |
| Закрытые заказы | Да | Да | POSOrder |
| Позиции заказа | Да | Да | POSOrderItem |
| Модификаторы | Да | Да | общая модель |
| Варианты/размеры | Да | Да, конфигурации | общая модель вариантов |
| Оплаты | Да | Да | POSPayment |
| Скидки | Да | Да | POSOrderDiscount |
| Возвраты | Да | Да | POSRefund |
| Сотрудники | Да | Да | POSEmployee |
| Склады | Да | Да | POSWarehouse |
| Остатки | зависит от API scope | есть в QR продукте | POSStockSnapshot |
| Складские движения | зависит от API | есть в QR продукте | POSStockMovement |
| Стоп-листы | Да | Да | POSStopListEntry |
| Delivery | Да | частично/отдельные продукты | canonical extension |
| Reserve | Да | проверить API | canonical extension |
| Loyalty | Да | у QR есть loyalty-функции | canonical extension |
| Commands | Да | проверить доступный write API | command layer |
| Webhooks | Да для ряда сценариев | проверить | webhook layer |

Для Quick Resto наличие функции в продукте ещё не означает доступность через используемый Back Office API.

Поэтому каждая capability должна подтверждаться probe.

Quick Resto действительно показывает открытые заказы онлайн, включая стол, официанта, гостей и текущую сумму заказа.

Quick Resto также имеет полноценные модификаторы, связанные с блюдами, включая складской учёт модификаторов.

У Quick Resto есть конфигурации блюд, где варианты могут иметь собственную цену, техкарту и остатки.

Также существует stop-list для блюд, конфигураций и модификаторов.

# 6. Обязательный рефакторинг Provider Layer

Не расширять нынешний ProviderAdapter десятками новых методов.

Разделить его.

## ProviderDiscoveryAdapter

Отвечает за:

health;

credentials verification;

capabilities;

limits;

organizations;

venues;

terminal groups;

terminals;

stores;

provider scope.

# 7. ProviderReadAdapter

Чтение canonical фактов:

business shifts
orders
payments
products
employees
warehouses
stock
etc.

Существующий Quick Resto adapter переносится сюда постепенно без изменения текущего результата.

# 8. ProviderOperationalAdapter

Новый слой.

Для realtime:

current business shift
open orders
tables
restaurant sections
current order state

Методы концептуально:

get_current_business_shift()
iter_open_orders()
get_open_order()
iter_tables()
iter_restaurant_sections()

# 9. ProviderCommandAdapter

Для изменяющих операций:

submit_command()
get_command_status()

Поверх него typed commands.

Например:

CreateOrder
AddOrderItem
ChangeOrderPayment
CloseOrder
CancelOrder
UpdateDelivery

# 10. ProviderWebhookAdapter

Для событий POS:

verify_event()
event_identity()
parse_event()

Webhook никогда напрямую не пишет в ACDM.

Путь:

Webhook
 ↓
Encrypted Raw Event
 ↓
Deduplication
 ↓
Normalization
 ↓
ACDM

# 11. ProviderLoyaltyAdapter

Отдельно:

customers
wallets
coupons
programs
loyalty calculation

Не смешивать loyalty API с заказами.

# 12. Capability system v0.4

Расширить Capability.

## Realtime

CURRENT_BUSINESS_SHIFT
OPEN_ORDERS
CURRENT_ORDER_TOTAL
TABLES
RESTAURANT_SECTIONS
ORDER_HISTORY
REALTIME_ORDER_UPDATES

## Menu

PRODUCTS
PRODUCT_GROUPS
PRODUCT_VARIANTS
MODIFIERS
RECIPES
EXTERNAL_MENUS
STOP_LISTS
COMBOS

## Orders

ORDERS
ORDER_ITEMS
PAYMENTS
DISCOUNTS
RETURNS

ORDER_CREATE
ORDER_UPDATE
ORDER_CLOSE
ORDER_CANCEL

## Delivery

DELIVERY_ORDERS
DELIVERY_DRAFTS
DELIVERY_RESTRICTIONS
DELIVERY_COURIERS

## Staff

EMPLOYEES
EMPLOYEE_ROLES
EMPLOYEE_ATTENDANCE
COURIER_LOCATIONS

## Stock

WAREHOUSES
STOCK_BALANCES
STOCK_MOVEMENTS
SUPPLIERS
PURCHASES
WRITEOFFS
INVENTORY

## Infrastructure

WEBHOOKS
COMMANDS
COMMAND_STATUS
PAGINATION
UPDATED_SINCE
REVISION_SYNC
SERVER_TIME_FILTER

# 13. Capability states

Сохранить:

SUPPORTED
DERIVED
UNAVAILABLE
DEGRADED
UNKNOWN

Главное правило:

SUPPORTED ставится только после фактического успешного обращения к API.

Наличие функции в интерфейсе POS само по себе не равно SUPPORTED.

# 14. Restaurant structure

Добавить:

## POSRestaurantSection

id
connection_id
external_id
venue_id

name

is_deleted
source_updated_at

## POSTable

id
connection_id
external_id

restaurant_section_id
venue_id

number
name

capacity

is_active
is_deleted

Это общие сущности для iiko и Quick Resto.

# 15. Terminal Groups

Добавить:

## POSTerminalGroup

connection_id
external_id
venue_id

name

status
is_alive

last_alive_at

Особенно важно для iiko.

iiko Public API имеет отдельный terminal group domain и проверку доступности terminal groups.

# 16. Product model: изменить предыдущий подход

Не делать iiko-specific POSProductSize основной абстракцией.

Quick Resto показывает, почему это слишком узко.

В QR конфигурация может формировать фактически отдельный вариант блюда со своей ценой, техкартой и остатком.

Поэтому использовать:

## POSProductOptionGroup

Примеры:

Размер
Тип молока
Объём
Основа

## POSProductOption

Примеры:

Большой
Средний

Обычное
Безлактозное

## POSProductVariant

Представляет конкретный продаваемый вариант продукта.

Например:

Латте
+ Большой
+ Безлактозное

# 17. Как ложится iiko size

iiko:

Product
 └─ ProductSize

нормализуется как:

POSProduct
POSProductOptionGroup("Размер")
POSProductOption(...)
POSProductVariant

То есть iiko size является частным случаем общей модели.

# 18. Quick Resto configurations

QR:

Dish
 + configuration options

попадает в ту же canonical-модель.

Это позволит аналитике Axelio не знать, как именно POS называет варианты блюда.

# 19. Modifiers

Добавить:

## POSModifierGroup

## POSModifier

## POSProductModifierRule

Rule:

product_id
variant_id

modifier_group_id
modifier_id

min_amount
max_amount
default_amount

required
free_amount

Quick Resto позволяет связывать модификаторы с блюдами и группировать их.

# 20. Order Item Modifiers

Добавить:

## POSOrderItemModifier

order_item_id

modifier_id
modifier_group_id

amount

unit_price
total_price

Нельзя хранить modifiers исключительно как JSON внутри order item.

# 21. Stop List

Добавить:

## POSStopListEntry

connection_id
venue_id
terminal_group_id

product_id
variant_id
modifier_id

balance

started_at
ended_at

source_updated_at

Поддерживает:

product
variant
modifier

Это подходит одновременно iiko и Quick Resto.

Quick Resto поддерживает stop-list именно для блюд, модификаторов и конфигураций.

# 22. POSOrder становится operational + historical entity

Не создавать отдельные:

POSOpenOrder
POSClosedOrder

Использовать один:

## POSOrder

Статусы нормализовать:

NEW
OPEN
IN_PROGRESS
BILL_PRINTED
READY
CLOSED
CANCELLED
RETURNED
UNKNOWN

Provider-specific статус хранить отдельно:

source_status

# 23. POSOrder расширить

Минимум:

external_number

venue_id
terminal_group_id
terminal_id

restaurant_section_id
table_id

employee_id

guest_count

opened_at
closed_at

status
source_status

gross_amount
discount_amount
net_amount
current_amount

currency

is_final

# 24. current_amount и net_amount

Развести принципиально.

### current_amount

Текущая сумма открытого заказа.

Может изменяться.

### net_amount

Подтверждённая финансовая сумма закрытого заказа.

Используется в отчётах.

# 25. Realtime Operational Layer

Добавить отдельную operational projection.

Например:

## POSOperationalSnapshot

или более специализированные projections.

Для заведения:

venue_id

observed_at
fresh_until

business_shift_id

open_orders_count
open_tables_count

open_orders_amount

closed_orders_count
closed_revenue_amount

# 26. Важнейшее финансовое правило

OPEN ORDER ≠ REVENUE

Если у стола сейчас заказ:

8 400 ₽

это ещё не выручка.

До закрытия возможны:

удаление позиции;

изменение количества;

скидка;

возврат;

разделение заказа;

отмена.

# 27. Realtime UI

Добавить владельцу/управляющему страницу:

# Сейчас

Верхние KPI:

Текущая смена

Закрыто чеков
Закрытая выручка

Открытых заказов
Сумма открытых заказов

Занятых столов

Средний открытый чек

# 28. Live tables

Список/карта столов.

Пример:

Стол 7

Открыт: 18:42
Гостей: 4
Официант: Иван

Текущий чек: 8 450 ₽

Статус:
В работе

# 29. Live order detail

При открытии:

Стол
Сотрудник
Гости
Время открытия

позиции заказа
модификаторы
варианты

скидки
надбавки

текущая сумма

Если provider позволяет:

история изменений
пречек
состояние кухни

# 30. Quick Resto realtime

Quick Resto уже демонстрирует в собственном back-office realtime открытые заказы.

Там присутствуют:

номер заказа;

время открытия;

стол;

сотрудник;

текущая сумма;

количество гостей;

заведение.

Также QR показывает статусы столов/заказов на терминале, включая состояние после отправки на приготовление и печати пречека.

# 31. Но для QR обязательный API probe

Нельзя автоматически считать, что тот же набор доступен через используемый /platform/online API.

Необходимо провести probe:

### Shift

Получить не только:

status=CLOSED

но проверить:

OPEN

### OrderInfo

Получить заказы вне закрытых shift IDs.

Проверить наличие:

status
table
tableId

waiter
employee

guestCount

current amount

items

discounts

modifiers

# 32. Результат Quick Resto probe

Зафиксировать capability matrix.

Например:

OPEN_ORDERS = SUPPORTED

TABLES = SUPPORTED

CURRENT_ORDER_TOTAL = SUPPORTED

REALTIME_ORDER_UPDATES = UNAVAILABLE

ORDER_HISTORY = DERIVED

Это просто пример.

Реальные состояния выставляются только после probe.

# 33. iiko realtime

Для iiko realtime реализовать через доступные order/table APIs и события там, где provider их предоставляет.

Использовать:

webhook/event first
+
polling reconciliation

Никогда webhook-only.

# 34. Refresh strategy

Realtime должен иметь отдельные freshness SLA.

Например:

webhook:
1–5 sec

poll fallback:
10–30 sec

stale warning:
>60 sec

Это конфигурация, а не hardcode.

# 35. Live data не должны попадать в Raw retention как обычные snapshots каждую секунду

Нельзя хранить:

тот же открытый заказ
каждые 10 секунд

бесконечно.

Использовать:

change detection;

payload hash;

source version;

event log;

snapshot compaction.

# 36. Order Events

Расширить POSOrderEvent.

События:

CREATED

ITEM_ADDED
ITEM_CHANGED
ITEM_REMOVED

DISCOUNT_CHANGED

PAYMENT_ADDED
PAYMENT_CHANGED

BILL_PRINTED

READY

CLOSED
CANCELLED
RETURNED

# 37. Business Shift

Существующий POSBusinessShift сохранить.

Добавить operational state:

OPEN
CLOSED
UNKNOWN

и:

opened_at
closed_at

current_orders_count

если доступно.

# 38. Смены POS нельзя смешивать со сменами работников

Сохранить:

POSBusinessShift
≠
POSEmployeeAttendance
≠
Axelio Shift

# 39. Current shift dashboard

На основе:

POSBusinessShift
POSOrder
POSOperationalSnapshot

отображать:

Смена открыта 12:03

Закрыто:
87 450 ₽

Открытые заказы:
24 630 ₽

Потенциально:
112 080 ₽

Термин:

Потенциально / В работе, не выручка.

# 40. План заведения

Можно сравнивать:

План дня: 140 000

Фактическая закрытая выручка:
87 450 — 62%

С открытыми заказами:
112 080 — 80%

Второй показатель всегда визуально обозначать как непроведённый.

# 41. Nomenclature

Общая модель:

POSProductGroup
POSProduct
POSProductOptionGroup
POSProductOption
POSProductVariant
POSModifierGroup
POSModifier
POSProductModifierRule
POSProductPrice

# 42. Quick Resto nomenclature expansion

Текущий QR adapter использует только:

DishCategory
Dish

Расширить при наличии API:

Modifier
ModifierGroup
Dish Configuration

ingredients

recipes

prices

stock
stop-list

# 43. Stock model

Сохранить:

POSWarehouse
POSStockSnapshot
POSStockMovement

Quick Resto умеет показывать остатки блюда/ингредиента по каждому складу и себестоимость.

Для модификаторов также отображаются складские остатки и история операций.

# 44. Stock capability probe для QR

Проверить через API доступность:

current balance
historical operations
cost

incoming documents
inventory
writeoff
transfers

Если доступно — реализовать сразу в общих canonical сущностях.

# 45. Generic inventory documents

Развить ACDM.

Создать общий документный слой:

## POSInventoryDocument

document_type

external_id
number

status
date

warehouse_from
warehouse_to

supplier_id

comment

## POSInventoryDocumentItem

product_id

quantity
unit

cost
price
sum

# 46. document_type

Минимум:

PURCHASE

OUTGOING_INVOICE

WRITEOFF

INVENTORY

PRODUCTION

TRANSFORMATION

TRANSFER

Capability определяется provider.

# 47. iiko Dictionaries

Поддержать доступные iiko dictionary endpoints:

payment types;

order types;

discounts;

cancel causes;

removal types;

tip types;

marketing sources.

iiko API содержит отдельные методы для ряда таких справочников.

# 48. Canonical dictionaries

Добавить:

POSOrderType
POSDiscountType
POSCancelCause
POSRemovalType
POSTipsType
POSMarketingSource

Использовать также для QR там, где API отдаёт соответствующие сущности.

# 49. Delivery

iiko имеет богатый delivery command API, включая создание заказа и изменение курьера, статуса, адреса, времени, оплат и комментария.

Добавить:

## POSDelivery

## POSDeliveryPoint

## POSDeliveryRestriction

## POSDeliveryZone

## POSOrderDraft

# 50. Reserve

Добавить:

## POSReserve

venue
section
tables

customer

guests

start
duration

status

Для QR capability проверяется отдельно.

# 51. Customers

Добавить:

## POSCustomer

Но хранение PII строго ограничить.

external_id
display_name

phone_encrypted
email_encrypted

birth_date

# 52. Loyalty

Добавить:

POSLoyaltyProgram
POSCustomerWallet
POSCustomerCategory
POSCoupon

iiko loyalty реализуется соответствующим provider adapter.

Quick Resto подключается к тем же сущностям, если их API предоставляет.

# 53. Employees

Существующий POSEmployee расширить.

Добавить:

## POSEmployeeRole

## POSEmployeeRoleAssignment

## POSCourierLocation

# 54. Employee mapping

Существующий:

POSEmployeeMapping

сохранить.

Правило:

NAME_SUGGESTION

никогда автоматически не назначает сотрудника Axelio.

Только:

MANUAL_CONFIRMED

может использоваться Payroll.

# 55. iiko Commands

Обязателен command ledger.

Добавить:

## IntegrationCommand

connection_id
provider

command_type
idempotency_key

status

external_command_id
provider_correlation_id

request_hash
encrypted_request

encrypted_response

attempts

created_at
submitted_at
completed_at

# 56. Command statuses

PENDING
SUBMITTING
ACCEPTED
IN_PROGRESS
SUCCEEDED
FAILED
CANCELLED
UNKNOWN

# 57. Почему это обязательно

iiko operations могут иметь асинхронное состояние; Public API содержит command status endpoint.

Есть реальные сценарии, когда create-order первоначально отвечает In Progress, а финальный creation status становится доступен позже.

Поэтому:

HTTP 200

не означает:

заказ успешно создан

# 58. Quick Resto Commands

Не предполагать write API.

Провести capability probe.

Если доступно:

реализовать через тот же:

IntegrationCommand
ProviderCommandAdapter

Никакого отдельного QR command subsystem.

# 59. Webhook infrastructure

Создать:

## IntegrationWebhookEvent

connection_id
provider

event_type
external_event_id

payload_hash
encrypted_payload

received_at
processed_at

status

# 60. Webhook idempotency

Если provider отдаёт event ID:

connection_id
+
event_type
+
external_event_id

Если нет:

payload_hash
+
time bucket

с provider-specific стратегией.

# 61. Polling reconciliation

Даже если provider имеет webhook:

webhook
+
periodic reconciliation

Webhook никогда не является единственным источником истины.

# 62. Generic Sync Coordinator

Добавить:

## IntegrationSyncCoordinator

Вместо постепенного размножения:

QuickRestoSyncService
IIKOSyncService
NextPOSSyncService

Coordinator получает:

connection
capability
sync strategy

# 63. Sync strategies

Поддержать:

FULL_REFRESH

DATE_RANGE

UPDATED_SINCE

REVISION

WEBHOOK_FIRST

REALTIME_POLL

# 64. Зависимости sync

Пример:

venues
↓
terminals
↓
tables

products
↓
variants
↓
modifiers

orders
↓
payments
↓
reconciliation

# 65. Raw-first

Абсолютное правило:

Provider response
↓
Encrypted Raw
↓
Canonical

Не наоборот.

# 66. Raw allowlist

Отдельные allowlists для:

IIKO_*
QUICKRESTO_*

Credentials запрещены.

# 67. Raw replay

Изменение:

mapping
normalizer
reporting policy

не должно требовать повторного API import, если Raw сохранён.

# 68. Realtime Raw policy

Открытые заказы обновляются слишком часто.

Поэтому сохранять новую Raw version только когда изменился:

payload_hash
source_version

или пришло событие.

# 69. Financial projection

Существующий путь оставить:

POS canonical facts
↓
POSReportProjection
↓
ReportValueContribution

# 70. Только final orders

В финансовую проекцию попадают только orders, признанные provider-neutral policy окончательными.

Например:

CLOSED
RETURNED

с соответствующей финансовой семантикой.

OPEN туда не попадает.

# 71. Quick Resto current implementation

Сегодня QR импорт ориентирован прежде всего на:

CLOSED Shift
↓
OrderInfo
↓
DailyReport

Это оставить для совместимости.

Рядом добавить новый operational sync.

# 72. QR historical и QR realtime не должны мешать друг другу

Например:

Historical Worker

может обновляться раз в несколько минут/после закрытия.

Operational Worker

может работать каждые 10–30 секунд.

# 73. Queue priority

Разделить:

realtime
normal
bulk

## realtime

open order refresh;

webhook;

command status.

## normal

incremental orders;

dictionaries.

## bulk

historical import.

# 74. Bulk импорт не должен забивать realtime

Rate limit budget резервирует часть запросов для:

realtime
commands

# 75. UI интеграций

Перейти от:

Quick Resto

к общему экрану:

# Интеграции POS

Карточки:

Quick Resto
iiko

Для пользователя iiko отображается как одна интеграция. Техническое разделение на iikoCloud, iikoServer и iikoFront остаётся внутри backend и не должно заставлять пользователя выбирать API-продукт.

Пользователь видит доступные функции, состояние их подключения и конкретное действие, необходимое для включения недоступной функции.

# 76. Connection wizard

Общий внутренний flow:

подключение;

credentials;

health;

discovery;

выбор scope;

capability probe;

mappings;

initial import;

shadow;

reconciliation.

Пользовательский flow для iiko:

Axelio показывает, где получить ключ: iikoWeb → Настройки Cloud API → Добавить интеграцию;

пользователь создаёт интеграцию в iikoWeb;

пользователь подключает к ней нужные рестораны во вкладке ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ТОЧКИ;

пользователь включает нужные терминалы;

пользователь вводит в Axelio только API-ключ ресторана;

Axelio проверяет ключ и выполняет discovery организаций, ресторанов, terminal groups и терминалов;

пользователь сопоставляет найденные рестораны с заведениями Axelio;

Axelio выполняет capability probe и показывает, какие части интеграции доступны;

initial import, shadow и reconciliation запускаются только для подтверждённого scope.

appId и clientSecret приложения Axelio не запрашиваются у пользователя. Они принадлежат Axelio, хранятся на backend и разделяются по environment.

Legacy-подключение через apiLogin допускается только как дополнительный режим для старых инсталляций. Оно не должно усложнять основной мастер подключения.

# 77. Capability dashboard

Например:

| Возможность | iiko | Quick Resto |
| --- | --- | --- |
| Продажи | ✓ | ✓ |
| Открытые заказы | ✓ | probe |
| Столы | ✓ | probe |
| Модификаторы | ✓ | probe |
| Стоп-лист | ✓ | probe |
| Склады | capability | probe |
| Webhooks | ✓ | probe |
| Commands | ✓ | probe |

Здесь probe заменяется реальным состоянием после подключения.

Пользовательские статусы capability:

AVAILABLE
NOT_ENABLED_IN_IIKOWEB
FORBIDDEN_BY_KEY
NOT_INCLUDED_IN_TARIFF
TERMINAL_NOT_ENABLED
LOCAL_COMPONENT_REQUIRED
TEMPORARILY_UNAVAILABLE
NOT_SUPPORTED

В UI эти статусы переводятся на понятный язык и сопровождаются действием. Нельзя показывать пользователю внутренние значения вроде CAPABILITY_BLOCKED без объяснения.

Примеры:

Продажи и закрытые смены — подключено
Меню, модификаторы и комбо-блюда — подключено
Терминал «Основная касса» не включён — открыть инструкцию
Складские остатки недоступны для текущего тарифа или API-ключа
Для расширенных кассовых функций потребуется локальный компонент Axelio

# 78. Quality dashboard

Показывать:

last successful sync

sales freshness

live freshness

menu freshness

stock freshness

open quarantine issues

reconciliation status

# 79. Realtime permission

Добавить permission:

INTEGRATIONS_LIVE_VIEW

или бизнесовое:

VENUE_LIVE_VIEW

Не обязательно давать эту информацию каждому STAFF.

# 80. Commands permission

Отдельно:

INTEGRATIONS_EXECUTE_COMMANDS

Потому что:

увидеть заказ

и:

закрыть заказ в iiko

не одно и то же право.

# 81. Security

Обязательно:

credentials encrypted;

tokens не логируются;

PII не попадает в diagnostics;

delivery address encrypted/minimized;

courier coordinates short retention;

customer phone/email protected.

Владение credentials:

appId — идентификатор приложения Axelio в Developer Portal;

clientSecret — системный секрет Axelio, хранится только на backend и никогда не передаётся пользователю;

apiKey — ключ конкретного клиента iiko, хранится в credentials abstraction на уровне connection;

apiLogin — legacy credential для старого режима подключения;

токены доступа короткоживущие, не выводятся в UI и не сохраняются в открытом виде;

ротация системного clientSecret не должна требовать повторного ввода ключей всеми клиентами;

один клиентский ключ может открывать несколько организаций и ресторанов, но импорт ограничивается выбранным scope.

# 82. Reconciliation

Общий механизм для iiko и QR.

Проверять:

shift count

order count

gross

discounts

refunds

net

payments

# 83. Live reconciliation

Отдельно:

сравнивать cached operational state с provider.

Если заказ исчез из open:

не считать автоматически закрытым.

Сделать fetch final state.

# 84. Unknown transition

Например:

OPEN
↓
исчез из ответа API

нельзя трактовать как:

CLOSED

без подтверждения.

# 85. Quick Resto расширение существующего provider

Текущие object types сохранить и расширить после фактического исследования API.

Сейчас уже используются:

TableScheme
SalePlace
CookingPlace
Store

PaymentType

DishCategory
Dish

Shift
OrderInfo

# 86. Дополнительно исследовать QR API classes

И найти API classes для:

tables
restaurant sections

modifiers
modifier groups

dish configurations

open orders

employees

stock balances
stock movements

stop lists

documents

# 87. Если generic /api/list позволяет читать такую сущность

Добавить её в QR provider.

Но только после:

successful probe
fixture
contract test

# 88. Capability matrix

Создать обязательный документ:

backend/docs/integrations/provider-capability-matrix.md

Пример:

| Canonical capability | iiko endpoint | QR class/API | Canonical model |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTS | nomenclature | Dish | POSProduct |
| PRODUCT_VARIANTS | product size | DishConfiguration | POSProductVariant |
| MODIFIERS | modifiers | Modifier | POSModifier |
| TABLES | table APIs | table class | POSTable |
| OPEN_ORDERS | order APIs | OrderInfo | POSOrder |
| STOCK_BALANCES | ... | ... | POSStockSnapshot |

# 89. Отдельная iiko endpoint matrix

Для требования «весь API»:

backend/docs/integrations/iiko-api-matrix.md

В ней должен быть каждый endpoint официальной документации.

Матрица ACDM v0.4 покрывает iikoCloud Public API. iikoServer API и iikoFront API учитываются как отдельные будущие transport families и не смешиваются с endpoint matrix iikoCloud.

Если нужная бизнес-возможность отсутствует в iikoCloud, это фиксируется как ограничение текущего транспорта. Нельзя незаметно обращаться к iikoServer или iikoFront из iikoCloud adapter.

Статус:

SUPPORTED
DERIVED
NOT_APPLICABLE
BLOCKED
NOT_IMPLEMENTED

# 90. Quick Resto API matrix

Аналогично:

backend/docs/integrations/quickresto-api-matrix.md

Включить:

обнаруженный class;

endpoint;

capability;

canonical entity;

API verification;

tests.

# 91. Автоматический drift control

Где возможно, CI должен сравнивать:

Provider OpenAPI / discovered API schema

с:

capability matrix

# 92. Tests — общий contract suite

Создать provider-neutral test suite.

Каждый provider должен пройти одинаковые тесты для поддерживаемой capability.

Например:

OrdersContract
ProductsContract
OpenOrdersContract
TablesContract
StockContract

# 93. Golden fixtures

Для обоих:

tests/fixtures/iiko/
tests/fixtures/quickresto/

И expected canonical representation.

# 94. Realtime tests

Обязательно:

open order created

item added

discount changed

bill printed

order closed

Проверить:

Live projection changes

и:

Financial projection changes only after finalization

# 95. Duplicate events

Проверить:

same webhook × 10

и:

same polling result × 10

без дубликатов.

# 96. Out-of-order

Например:

version 5
version 3
version 4
version 6

финальный canonical должен быть version 6.

# 97. Quick Resto regression gate

Все существующие тесты QR обязательны.

Расширение QR не должно менять существующие исторические отчёты.

# 98. Payroll regression gate

Никакие realtime open orders не должны влиять на зарплату.

Payroll использует только утверждённые факты.

# 99. Этапы разработки

Теперь общий план лучше разбить так.

# Этап 1 — ACDM v0.4 Core

Реализовать:

adapter split;

capability expansion;

restaurant sections;

tables;

product options/variants;

modifiers;

order item modifiers;

generic inventory documents;

command ledger;

webhook infrastructure;

generic sync coordinator;

realtime projection foundation.

Без изменения текущих financial reads.

# Этап 2 — Quick Resto Capability Discovery

На реальном QR cloud проверить:

open shift
open orders
tables

modifiers
configurations

employees

stop-list

stock

Создать fixtures и matrix.

# Этап 3 — Quick Resto expansion

Реализовать все подтверждённые QR capabilities через новый canonical layer.

Особый приоритет:

open orders
tables
current order amount
modifiers
variants
stock

# Этап 4 — iiko Discovery + Master Data

Реализовать:

authorization;

organizations;

terminal groups;

dictionaries;

nomenclature;

modifiers;

product variants;

tables;

sections;

stop lists.

Дополнительно реализовать модель доступа и backend-онбординг:

application credentials appId + clientSecret на уровне environment Axelio;

customer apiKey на уровне IntegrationConnection;

legacy apiLogin как дополнительный совместимый режим;

discovery нескольких организаций, ресторанов, terminal groups и терминалов;

сохранение только выбранного пользователем scope;

capability probe с пользовательскими причинами недоступности;

диагностику подключения без утечки credentials.

Статус этапа: IN_PROGRESS.

Live read-only проверка: BLOCKED до предоставления iiko демо-стенда и API-ключа. Заявка на демо-стенд отправлена 21.09.2026. После выдачи доступа этап проходит отдельный verification gate и только затем может получить статус VERIFIED.

# Этап 5 — Unified Realtime

Реализовать страницу:

# Сейчас

для обоих providers.

Для iiko — webhook + polling.

Для QR — максимально быстрый безопасный механизм, доступный его API.

# Этап 6 — iiko Orders + Historical Sync

Реализовать:

orders;

payments;

refunds;

discounts;

events;

historical import;

reconciliation;

shadow projections.

# Этап 7 — iiko Commands

Реализовать:

create;

update;

payments;

close;

cancel;

status tracking.

# Этап 8 — Staff

Оба providers:

employees;

roles;

attendance;

mappings.

# Этап 9 — Inventory

Оба providers в пределах возможностей:

warehouses;

balances;

movement;

suppliers;

documents;

writeoffs;

inventory.

# Этап 10 — iiko Delivery / Reserve / Loyalty

Реализовать расширенные iiko domains.

Если Quick Resto предоставляет аналогичные API capability — сразу подключать их к тем же canonical моделям.

# Этап 11 — Canonical cutover

После:

shadow
reconciliation
historical tests
production observation

разрешать:

POS_CANONICAL

на уровне конкретного connection.

# 100. Definition of Done ACDM v0.4

Завершённым проект считается, если:

### Provider neutrality

Finance/Payroll/Analytics не знают название POS.

### Quick Resto

Текущий функционал сохранён и расширен всем подтверждённым API scope.

### iiko

Все применимые endpoints официального Public API либо реализованы, либо явно классифицированы.

Подключение проверено на выданном iiko демо-стенде. Несколько организаций, ресторанов и терминалов корректно обнаруживаются и ограничиваются выбранным scope.

### iiko onboarding

Пользователь подключает iiko одним API-ключом, получает понятную инструкцию по его созданию, видит найденные точки и причины недоступности каждой capability. Системные appId и clientSecret пользователю не показываются.

### Realtime

Axelio умеет отображать текущую смену, открытые заказы и столы для provider, который это поддерживает.

### Financial isolation

Open orders не считаются выручкой.

### Menu

Варианты и modifiers представлены provider-neutral.

### Commands

Write operations идут через command ledger.

### Webhooks

События идемпотентны и восстанавливаются polling reconciliation.

### Inventory

Одинаковые складские сущности разных POS попадают в одинаковый canonical model.

### Replay

Canonical state можно восстановить из Raw без обращения к POS.

### Regression

Quick Resto, Reports, Finance и Payroll продолжают выдавать прежние результаты на существующих данных.

# 101. Финальный архитектурный результат

После этой доработки система должна выглядеть так:

iiko
                    │
                    │
Quick Resto ───── Provider Layer ───── Future POS
                    │
        ┌───────────┼────────────┐
        │           │            │
     Discovery     Read       Operational
        │           │            │
        ├──────── Commands ───────┤
        │           │            │
        └──────── Webhooks ───────┘
                    │
                    ▼
             Encrypted Raw
                    │
                    ▼
               Normalizers
                    │
                    ▼
                 ACDM
                    │
      ┌─────────────┼──────────────────┐
      │             │                  │
      ▼             ▼                  ▼
 Historical       Realtime          Inventory
 projection       projection        projection
      │             │                  │
      ▼             ▼                  ▼
 Reports          «Сейчас»           Analytics
 Finance
 Payroll

# 102. Главное правило для дальнейших POS

При подключении новой POS нельзя начинать с создания её собственных бизнес-таблиц.

Сначала проверяется:

есть ли уже canonical entity?

Если есть:

использовать её.

Если нет:

определить, является ли сущность реально общей ресторанной концепцией.

Только после этого расширять ACDM.

Таким образом ACDM развивается как модель ресторанного бизнеса, а не как набор копий чужих API.

# 103. Внутренние транспорты iiko

Статус: REQUIRED как архитектурная граница.

В пользовательском интерфейсе существует одна интеграция iiko. Внутри backend разные способы получения данных оформляются отдельными transport adapters:

IIKO_CLOUD
IIKO_SERVER
IIKO_FRONT_AGENT

Для ACDM v0.4 рабочим транспортом является IIKO_CLOUD.

IIKO_SERVER и IIKO_FRONT_AGENT имеют статус OUT_OF_SCOPE для текущей реализации, пока отдельное требование не будет подтверждено. Их упоминание в ТЗ фиксирует границу ответственности и запрещает смешивать разные способы авторизации, endpoint и deployment requirements в одном adapter.

| Транспорт | Назначение | Что видит пользователь | Статус v0.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| iikoCloud API | удалённое получение организаций, меню, заказов и других доступных данных | обычное подключение iiko | IN_PROGRESS |
| iikoServer API | расширенный доступ к конкретному back-office/server | дополнительное подключение, только если оно потребуется | OUT_OF_SCOPE |
| iikoFront API | локальное расширение рядом с кассовым терминалом | установка компонента Axelio на терминал, только если она потребуется | OUT_OF_SCOPE |

Каждый transport имеет собственные:

credentials schema;

health check;

capability probe;

limits;

raw source identity;

retry policy;

audit trail.

После normalizer источник транспорта не влияет на canonical entities и бизнес-модули.

# 104. Модель доступа iiko

Статус: REQUIRED, реализация — IN_PROGRESS.

Современная схема iikoCloud v2:

Axelio environment
  appId
  clientSecret

IntegrationConnection клиента
  apiKey
  selected organization ids
  selected restaurant ids
  selected terminal group ids

Правила:

appId и clientSecret создаются для приложения Axelio в iiko Developer Portal.

Эти реквизиты являются системными и не запрашиваются у ресторана.

Ресторан создаёт собственный API-ключ в iikoWeb.

В iikoWeb ресторан подключает к ключу разрешённые точки и терминалы.

Axelio хранит клиентский ключ зашифрованно на уровне IntegrationConnection.

Discovery может вернуть несколько организаций и ресторанов.

Получение доступа не означает автоматический импорт всех найденных точек: пользователь должен явно выбрать scope.

Доступ к данным всегда ограничивается пересечением provider scope и выбранного Axelio scope.

Legacy v1 через apiLogin поддерживается только как дополнительный совместимый режим.

UI не должен требовать от обычного пользователя понимания версии API или схемы авторизации.

# 105. Онбординг ресторана iiko

Статус: PLANNED до реализации пользовательского мастера.

Карточка интеграции называется iiko.

Мастер подключения должен состоять из следующих экранов:

## Шаг 1. Получение ключа

Показать точный путь:

iikoWeb
→ Настройки Cloud API
→ Добавить интеграцию
→ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ТОЧКИ
→ Добавить точку
→ включить необходимые терминалы

На этом шаге пользователь получает ссылку на инструкцию, но не видит системные appId и clientSecret.

## Шаг 2. Ввод API-ключа

Поле маскируется. После сохранения полное значение ключа больше не показывается.

Доступны действия:

Проверить подключение
Заменить ключ
Отключить интеграцию

## Шаг 3. Discovery

Axelio показывает найденную иерархию:

организация
  ресторан
    terminal group
      терминал

Пользователь сопоставляет рестораны iiko с заведениями Axelio. Автоматическое сопоставление по названию допускается только как предложение, требующее подтверждения.

## Шаг 4. Проверка возможностей

Axelio выполняет read-only probes и показывает результаты по бизнес-функциям, а не по названиям endpoint.

## Шаг 5. Первый импорт

Перед запуском показываются:

выбранные заведения;

доступный диапазон данных;

включённые сущности;

недоступные функции и причины;

ожидаемый режим: shadow или canonical read.

# 106. Пользовательская диагностика capabilities

Статус: PLANNED.

Каждая capability содержит:

code
user_status
technical_reason
user_message
remediation_steps
last_checked_at
provider_scope

Правила отображения:

пользователь получает название бизнес-функции, а не endpoint;

сообщение объясняет, что работает, что не работает и почему;

если проблему можно исправить в iikoWeb, показывается точный путь;

если функция не входит в тариф, нельзя предлагать повторить запрос;

если требуется терминал или локальный компонент, это показывается отдельно;

внутренние исключения, stack trace и credentials не выводятся;

недоступность одной capability не блокирует остальные подтверждённые функции.

Примеры remediation:

| Функция | Пользовательское сообщение | Действие |
| --- | --- | --- |
| Продажи | Подключено | ничего |
| Меню | У API-ключа нет доступа к выбранному ресторану | подключить точку в iikoWeb |
| Открытые заказы | Терминал не включён для Cloud API | включить терминал |
| Остатки | Метод недоступен для текущего тарифа или scope | проверить тариф и права |
| Кассовые действия | Требуется локальный компонент | открыть инструкцию по установке после реализации компонента |

# 107. Демо-стенд и live verification gate

Статус заявки на демо-стенд: BLOCKED, заявка отправлена 21.09.2026, ожидается ответ iiko.

Демо-стенд используется только для разработки и проверки. Он не является обязательным элементом подключения конечного клиента.

После получения доступа необходимо зафиксировать:

URL iikoWeb;

срок действия стенда;

доступные API-лицензии;

тестовые организации и рестораны;

terminal groups и терминалы;

наличие меню, модификаторов, размеров и комбо-блюд;

наличие сотрудников, смен, заказов, оплат, скидок и возвратов;

доступность stop-list, warehouse и stock данных;

webhook возможности;

rate limits и фактические ошибки доступа.

Секреты демо-стенда не включаются в fixtures, документацию, git, логи или отчёты.

## Обязательные проверки после получения стенда

Авторизация v2 через appId + clientSecret + apiKey.

При наличии legacy account — отдельная проверка apiLogin.

Получение нескольких организаций одним ключом.

Discovery ресторанов, terminal groups и терминалов.

Ограничение импорта выбранным scope.

Получение nomenclature, modifiers, sizes и combo structures.

Проверка sections, tables и stop-lists.

Повторный запрос без создания дублей.

Проверка rate limit и controlled retry.

Проверка отсутствия credentials и PII в логах.

Сохранение encrypted Raw и воспроизводимый replay.

Сверка canonical результата с исходными payload.

До прохождения этих проверок endpoint и capability не могут получать статус VERIFIED только на основании fixtures или OpenAPI.

# 108. Критерии приёмки подключения iiko

Подключение считается готовым для конечного пользователя, когда одновременно выполнены условия:

пользователь вводит только собственный API-ключ;

системные appId и clientSecret настроены на backend;

несколько организаций и ресторанов корректно обнаруживаются;

пользователь выбирает и подтверждает scope;

недоступность одной функции не ломает синхронизацию остальных;

каждая недоступная capability имеет понятную причину и действие;

legacy-режим не усложняет основной современный flow;

секреты не отображаются и не попадают в логи;

initial import идемпотентен;

live verification gate пройден на демо-стенде;

финансовые и payroll projections не переключаются на iiko до прохождения shadow и reconciliation gates.